Grupp 9 JAM
Johan, Alexander, Milad

Mötesupplägg:

Från att projektet startade så har vi haft möte en gång i veckan i skolan tisdagar kl 10:00.

Alla i gruppen deltog i mötena och de vi gått igenom har varit saker som varit fel i koden samt det vi inte hunnit med att göra klart på distans.

Det som också sagts på mötet var arbetsuppdelningen på vem som gör vad i koden som att fixa css startsidan osv.

Arbetsuppdelning och arbetssätt:

Johan fixade event planner samt css.

Milad fixade Todos & Activities samt inloggningsida.

Alexander fixade Habits lista och startsidan.

Vi delade upp varsin del av appen och hjälptes åt med att lösa problem som uppstod. Enkla problem kunde vi ta på distans medan om det var större saker så gjorde vi det på plats på Nackademin tisdagar och torsdagar.


Retrospektiv-anteckningar:

Efter sprint 1 så diskuterade vi funktionaliteten för alla appar och test av koden.

Det som gick bra var att koden tillslut funka och sakerna man skrev

i todo, habits och events renderades på hemsidan.

Vad som kunde gått bättre är att vi kunde försökt göra klart den snabbare eftersom just den aspekten tog halva dagen av mötet.
Sedan började vi diskutera hur vi ska dela upp resten av uppgifterna och om någon hellre vill göra något speciellt. Här kom vi även överens om att göra ett försök på VG-uppgiften eftersom vi ansåg att vi hade tid över.

Testning av kod:

Vi har testat varandras ärenden för att se om allt funkar som det ska och om det fanns små fel i koden så hjälptes vi åt tillsammans med antingen dela skärm eller live share om vi var på distans. Efter varje sprint så testade vi all kod som hittills skrivits och för att koden successivt ska fungera utan några problem.

Arbetet på trello:

Trello använde vi som ett verktyg för att dokumentera alla funktioner och komponenter som behövde göras för att lyckas med uppgiften. Vi delade upp i mindre delar och tilldelade varje uppgift/kort till en person. När en sak ansågs klar så testade vi varandras kod i grupp och gav muntlig feedback antingen i skolan eller på discord.

Sprint 1:

Sprint 1 använde vi tiden för att göra klart våra individuella delar i appen (Habits, Todos, Event). Under tiden i skolan på tisdagen och torsdagen så började vi kontrollera om det var några problem i koden som behövde lösas samt om man ville ha tips eller råd. Även skapandet av små komponenter gjordes här: Startsida, basic CSS, routes, navbar.

Sprint 2:

Sprint 2 inleddes med att vi stämde av att alla var klara med sin app och gjorde en första merge av den kod som fanns, för att sedan rätta till diverse merge-conflicts och snygga till koden som helhet inför kommande komponenter.

På tisdagen delade vi upp resten av uppgifterna som var kvar. Milad började med inloggningssida, Alexander gjorde TopThree.jsx som skulle visas på startsidan, och Johan gjorde samtliga CSS för att få en helhet i styling.

När vi började med localstorage gick det inte enligt plan, då den inte var kopplad rätt till vår app. Här fick vi göra mycket trial and error. 

Sprint 3 (måndag 22/12):

Sista kontroll och små puts av koden. Dubbelkolla att inget saknas.

Agilt arbete:
    -	Sprintar med tydliga mål User stories per funktion.

- Tasks bryts ner i små delar.

- Definition of Done för varje kort.

- Retrospektiv efter varje sprint.

- Prioritering baserat på värde och behov.

Utmaningar och lärdomar

Som grupp: Vi stötte på många utmaningar under projektets gång bland annat med localstorage och startsidan men vi lyckades få dem att funka genom att ta hjälp av varandra t.ex om någon kunde nåt mer avancerat så visade man och förklara hur de går till.

Lärdomar vi tog från det här projektet var att det var en stor fördel att ses fysiskt i skolan så att vi kunde stämma av möten och gå igenom saker som inte var klara etc. Dessutom så lärde vi oss av varandra genom att förklara vad olika funktioner av kod gör.

Individuella:

- Milad:

Att arbeta i en grupp:
 Jag kan säga att det var väldigt bra för mig. Mina gruppkamrater var mycket duktiga och omtänksamma. Jag kunde anpassa mig till dem redan från dag 1, och det var väldigt lätt att samarbeta med dem.

Det är normalt att man stöter på utmaningar när man startar ett projekt i en grupp, men det viktiga är att man kan samarbeta och lösa problemen tillsammans och det lyckades vi med.

Jag lärde mig väldigt mycket av dem, särskilt inom GitHub, och jag är tacksam för ett fantastiskt samarbete.

- Alexander:

För mig tycker jag att det har gått ganska bra eftersom jag fick bra hjälp och förklaring av mina gruppkamrater av vad vissa kod funktionaliteter gör samt lärde mig nya saker.

Det tog lite tid att fixa habits listan som jag hade hand om eftersom jag haft lite svårigheter i denna kurs men enda sen vi började med projektet har det gått bättre och jag har fortsatt utvecklas. Det svåraste för mig var localstorage och UseStates samt UseEffects men med hjälp av mina gruppkamrater lyckades vi få till de.

Jag är väldigt nöjd med min grupp och hur arbetet gick samt resultatet av detta projekt.
	-

- Johan:

Det svåraste för min del att jobba med var localstorage då jag redan hade svårigheter med det i frontend 1. När det lades till bland annat UseEffects i det så blev det en till nivå att förstå. Det blev enklare för mig när man sågs fysiskt och kunde bolla med varandra för att klura ut koden med varandra. Som helhet är jag väldig nöjd med min grupp och det var roligt att jobba tillsammans.